ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

от «\_\_\_»\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2024 ГОДЫ»**

г. Стерлитамак 2019 г.

Приложение № 1

К муниципальной программе « Формирование современной городской среды в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2024 ГОДЫ »

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  Задачи Программы:  - улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; устройство канализационных накопительных емкостей  - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018 -2024 годы |
| Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:   1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:   1.1. Ремонт дворовых территорий;  1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации.  2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:  2.1. Ремонт территорий общественного пользования;  2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации». |
| Перечень подпрограмм | 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики».  2.Формирование современной городской среды сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. |
| Характеристика программных мероприятий | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: асфальтирование дворовых проездов; устройство парковочных пространств; устройство (ремонт) тротуаров; установка или замена бордюрного камня; освещение дворовых территорий; установка детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием; дополнительное освещение (при необходимости) детской и спортивной площадок; ограждение, в том числе детской и спортивной площадок; озеленение; установка информационных стендов; устройство зон отдыха (скамейки, урны); установка контейнерных площадок (без контейнеров); установка малых архитектурных форм; обустройство систем видеонаблюдения во дворе и иные виды работ.  Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и газонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора; ремонт памятника. |
| Целевые индикаторы программы и их значения | - Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  - Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  - Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  - Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах;  - Доля мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018 - 2024 годах составит 3290,885 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а) бюджета Республики Башкортостан – всего 1961,772 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 197,500 тыс. рублей;  2019 год – 1764,272 тыс. рублей;  б) федерального бюджета – всего 1003,100 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 1003,100 тыс. рублей;  в) местных бюджетов – всего 239,044 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 145,200 тыс. рублей;  2019 год – 93,844 тыс. рублей;  г) внебюджетных источников – всего 86,969 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 68,200 тыс. рублей;  2019 год – 18,769 тыс. рублей. |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки сел многоквартирными домами истек, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, оборудованных детских и спортивных площадок, в некоторых дворах недостаточное освещение.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2024 гг.» (далее – муниципальная программа).

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству населенного пункта поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественные комиссии, созданные в сельских поселениях муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, контролируют реализацию настоящей программы, согласуют отчеты, принимают работы. В состав общественных комиссий включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательные общественные обсуждения, утверждение настоящих программ сельских поселений, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проектов правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ сельских поселений на 2019-2024 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в программу только по инициативе жителей.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2024 г. неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан являются:

- отсутствие детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан: устройство покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и газонов, посадка деревьев и кустарников.

**подпрограмма**

**«Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики»**

Основу Подпрограммы составляет Комплексное благоустройство дворовых территорий сельских поселений муниципального района Стерлитамаксий район Республики Башкортостан «Башкирские дворики». Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующими проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Перечень видов работ по комплексному благоустройству дворовых территории многоквартирных домов, на которые направляются субсидии, включает в себя:

* асфальтирование дворовых проездов;
* устройство парковочных пространств;
* устройство (ремонт) тротуаров;
* установку или замену бордюрного камня;
* освещение дворовых территорий;
* установку детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием;
* дополнительное освещение (при необходимости) детской и спортивной площадок;
* ограждение, в том числе детской и спортивной площадок;
* озеленение;
* установку информационного стенда;
* устройство зон отдыха (скамейки, урны);
* установку контейнерных площадок (без контейнеров);
* установку малых архитектурных форм;
* обустройство систем видеонаблюдения во дворе и иные виды работ.

**Механизм реализации Подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администраций сельских помещений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем подпрограмм являются Администрации сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Исполнители подпрограмм осуществляют:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки общественных комиссий, созданных постановлениями Администраций сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Исполнители Программ несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительные объемы работ по объекту, либо на благоустройство объектов последующих периодов.

**Порядок включения предложений заинтересованных лиц**

**о включении дворовой территории МКД в подпрограмму**

Включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в Программу в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в муниципальные программы сельских поселений «Формирование комфортной городской среды муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики». Перечень дворовых территорий был определен при формировании муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 2018-2024 гг.».

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**дворовой территории МКД**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территориях сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации подпрограммы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрациями сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальных программ в социально-экономическое развитие сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Администрации сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан осуществляют мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется:

Провести комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

**Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных**

**домах на выполнение работ**

1.В реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики» предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц.

2. Устанавливается минимальная доля участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по комплексному благоустройству дворовых территорий:

- финансового участия в размере не менее 1% от стоимости работ.

3. Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан».

4. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

7. Решение о финансовом участии принимается заинтересованными лицами и предоставляется собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

8. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

9. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

**Критерии оценки выполнения подпрограммы**

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния дворовых территории муниципального образования.

П**одпрограмма**

**Формирование комфортной городской среды на территории сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район**

**Республики Башкортостан на 2018-2024 гг.**

**(общественные территории)**

Основу подпрограммы составляет благоустройство общественных территорий, мест массового скопления людей.

**Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администраций сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем подпрограммы являются Администрации сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Исполнители подпрограмм несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных подпрограммой, своевременное информирование о реализации подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительные объемы работ по объекту, либо на благоустройство объектов последующих периодов.

**Порядок включения общественной территории в подпрограмму**

Включение общественных территорий осуществляется на основании проведенных ранее анализа состояния общественных территорий, анализа обращений граждан, принятых заявок заинтересованных лиц на включение общественных территорий в подпрограмму в 2018 году, анализа проведенного анкетирования, опросов. Порядок благоустройства общественных территорий может изменяться в связи с синхронизацией с другими программами, планами капитальных ремонтов ресурсоснабжающих организаций и т.д.

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**дворовой территории МКД**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественных территорий осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественных территорий на территории сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

**Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Подпрограммы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится администрациями сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Администрации сельских поселений муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется:

провести ремонт общественных территорий;

Индикатором эффективности реализации подпрограммы следует считать:

увеличение доли общественных территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества общественных территорий, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

**Критерии оценки выполнения подпрограммы**

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния общественных территории муниципального образования.