|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****СТӘРЛИТАМАК РАЙОНЫ****МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ПЕРВОМАЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ** |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апрель 2022 йыл № 08 01 апреля 2022 года

 О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

 В целях очистки, благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Объявить на территории сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район месячник по санитарной очистке и благоустройству.

2. Экологические субботники провести с 02 апреля и 07 мая 2022 года.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Первомайский сельсовет М.Г.Макаренко

 Приложение к постановлению

 № 8 от 01.04.2022 года

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

на 2022 год по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию

 населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные  |
|  1 |  2 |  3 |  4 |
| 1. | Провести на территории сельского поселения с 02 апреля по 07 мая 2012 г. месячник по санитарной очистке и благоустройству | Апрель-май | Глава сельского поселения |
| 2. | Разработка плана работы и распределение обязанностей  | Март-апрель | Глава сельского поселения |
| 3. | Провести санитарную очистку и благоустройство улиц, в личных подворьях, в прилегающих территориях.  | Апрель-май | Старосты сел, жители населенных пунктов |
| 4. | Санитарное состояние социально-бытовых объектов, уборка территории, озеленение, наличие цветников, установка урн. | Апрель-май | Руководители объектов |
| 5. | Обследование санитарного состояния побережья реки Уршак, пруда «Кайнекуль» и родника с.Первомайское | По мере необходимости | Глава сельского поселения, депутаты Совета |
| 6. | Проведение работ по уборке территории памятников «Участникам и погибшим в ВОВ» с.Первомайское и д.Дергачевка, посадка цветов возле памятников | До 9 мая | Глава сельского поселения |
| 7. | Организовать проведение субботника по благоустройству и ремонту кладбищ | Апрель-май | Глава сельского поселения |
| 8. | Субботники по обкосу дорог | В течении летнего периода по мере необходимости | Глава сельского поселения |
| 9. | Контроль за состоянием уличного освещения и дорог внутри населенных пунктов | Постоянно  | Глава сельского поселения, депутаты Совета, старосты |
| 10. | Посадка деревьев в парке «Победы» с. Первомайское  | Апрель | Глава сельского поселения |
| 11. | Уход за саженцами | Постоянно  | Глава сельского поселения |

 Глава сельского поселения: М.Г.Макаренко